}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Pablo Andrés Gamboa Huechucoy |
| --- | --- |
| Rut | 21.666.746-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Bernardo |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema Web para la Gestión de Tareas, Mantenciones, Obras y Activos Fijos por Áreas Operativas. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, gestión de proyectos informáticos, ingeniería de requisitos y gestión de bases de datos. |
| Competencias | Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles. Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto nace a partir de una necesidad identificada en el Hotel & Centro de Eventos El Almendro. Actualmente, gran parte de la información relacionada con mantenciones, obras, mejoras, activos y tareas se maneja mediante planillas Excel y distintos medios de comunicación. El principal problema es que la información se encuentra distribuida en varios lugares, lo que dificulta saber qué trabajos se han realizado, cuáles siguen pendientes, cuánto se ha gastado y cuándo corresponde realizar una nueva mantención o revisar una garantía.A partir de esta situación se propone desarrollar una plataforma web que permita reunir esta información en un solo sistema. Esto facilitará el trabajo de las personas encargadas de mantención, obras y mejoras, permitiendo consultar tareas, activos, proyectos, costos y fechas importantes de forma más ordenada. El proyecto también se relaciona directamente con Ingeniería en Informática, ya que utiliza una solución de software para mejorar un proceso que actualmente se realiza de manera principalmente manual. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en desarrollar una plataforma web responsiva para centralizar la gestión de tareas, mantenciones, obras, remodelaciones y activos del Hotel & Centro de Eventos El Almendro. El sistema permitirá trabajar con distintas áreas operativas y registrar mantenciones preventivas, correctivas y esporádicas, además de activos, garantías, materiales, costos y proveedores. También contará con un dashboard de indicadores, Carta Gantt, alertas para próximas mantenciones y vencimientos de garantías, junto con usuarios que tendrán diferentes roles y permisos. Para el desarrollo se utilizarán HTML, CSS y JavaScript, mientras que la información será almacenada en una base de datos relacional utilizando PostgreSQL y Supabase. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que permite aplicar varias de las áreas que se trabajan durante la carrera. Durante el desarrollo se debe analizar una problemática real, levantar requerimientos, diseñar una solución, programarla, trabajar con una base de datos, realizar pruebas y gestionar el avance del proyecto. También se utilizan metodologías y herramientas propias del área informática. En este caso se trabaja con una metodología híbrida, combinando una planificación general por fases con Scrum adaptado para organizar el desarrollo semanal. Otro aspecto importante es el trabajo con un cliente real. La comunicación con el Stakeholder permite conocer sus necesidades, presentar avances y realizar cambios a medida que se recibe retroalimentación. Por estas razones, el proyecto permite aplicar competencias relacionadas con desarrollo de software, bases de datos, ingeniería de requisitos y gestión de proyectos, que son parte importante del perfil profesional de la carrera. |
| Relación con los intereses profesionales | Este proyecto se relaciona directamente con mis intereses profesionales, principalmente con el desarrollo web, desarrollo de software y bases de datos. Una de las áreas que más me interesa es el desarrollo de aplicaciones web, porque me permite trabajar tanto en la parte visual como en la lógica que existe detrás del sistema. En este proyecto puedo seguir mejorando mis conocimientos de HTML, CSS y JavaScript, además del diseño de interfaces y experiencia de usuario. También me interesa seguir avanzando hacia el desarrollo Full Stack. Trabajar con PostgreSQL y Supabase me permite aprender más sobre bases de datos, autenticación, roles, permisos y la conexión entre el frontend y backend. Además, dentro del proyecto cumplo el rol de Scrum Master y Developer Full Stack, lo que me permite participar directamente en el desarrollo y al mismo tiempo ganar experiencia coordinando actividades y trabajando con otras personas. Para mí, este proyecto es una oportunidad de aplicar lo aprendido durante la carrera en una situación cercana a lo que podría encontrar posteriormente en el ámbito laboral. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible porque se trabajará con tecnologías y herramientas que el equipo puede utilizar durante el semestre, como HTML, CSS, JavaScript, PostgreSQL, Supabase, Git, GitHub y Jira. Las actividades se distribuirán durante el periodo académico mediante una planificación por fases y Sprints semanales, lo que permitirá controlar el avance y realizar ajustes cuando sea necesario. Además, se cuenta con las horas académicas destinadas a la asignatura Capstone, junto con tiempo de trabajo autónomo del equipo para avanzar en las actividades planificadas. También se cuenta con la participación del Stakeholder, quien puede entregar información del hotel, aclarar requerimientos y revisar los avances del sistema. Entre las principales dificultades pueden aparecer cambios de requerimientos, disponibilidad del Stakeholder, diferencias entre los archivos históricos del hotel o problemas durante la integración con la base de datos. Para manejar estas situaciones se realizarán reuniones, revisiones periódicas, priorización del Product Backlog y pruebas durante el desarrollo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar, desarrollar e implementar un sistema web de gestión centralizada para el Área de Obras, Mantención y Mejoras del Hotel & Centro de Eventos El Almendro, que permita gestionar tareas, mantenciones, obras, activos, garantías, materiales, costos y planificación operativa, mejorando la trazabilidad y el seguimiento de las actividades. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar los procesos actuales de gestión de tareas, mantenciones, activos, obras y mejoras mediante reuniones y levantamiento de información con el Stakeholder. - Definir los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo del sistema. - Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de datos relacional utilizando PostgreSQL y Supabase. - Desarrollar una plataforma web responsiva utilizando HTML, CSS y JavaScript para gestionar las diferentes áreas operativas. - Implementar funcionalidades para el registro y seguimiento de tareas, mantenciones, activos, garantías, materiales, proveedores y costos. - Incorporar herramientas de planificación y seguimiento mediante dashboard, Carta Gantt y alertas automáticas. - Implementar un sistema de usuarios, roles y permisos para controlar el acceso a las funcionalidades. - Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas y revisiones periódicas con el Stakeholder. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para desarrollar el proyecto se utilizará una metodología híbrida, combinando una planificación tradicional por fases, basada en el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC), con un enfoque ágil mediante Scrum adaptado. La parte tradicional permitirá mantener una planificación general del proyecto, considerando etapas como análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas y cierre. Esto ayuda a mantener ordenados los objetivos, actividades, entregables y plazos definidos durante el semestre. Dentro de esas etapas se trabajará con Scrum adaptado mediante Sprints semanales. Para organizar el trabajo se utilizarán Product Backlog, Sprint Backlog en Jira, Sprint Planning, revisiones y retrospectivas. Esta combinación se eligió porque el proyecto tiene plazos y entregables académicos previamente establecidos, pero al mismo tiempo necesita flexibilidad para incorporar cambios y retroalimentación entregada por el Stakeholder durante el desarrollo. Funciones y responsabilidades Pablo Gamboa: Scrum Master y Developer Full Stack Coordina el trabajo del equipo y apoya la planificación y seguimiento de los Sprints. También participa directamente en el desarrollo del sistema, principalmente en frontend, JavaScript, lógica de negocio, UX/UI e integración con la base de datos. Benjamín Salinas: Product Owner y Developer Se encarga de mantener y priorizar el Product Backlog, organizar los requerimientos obtenidos desde el Stakeholder y definir junto al equipo qué funcionalidades tienen mayor prioridad. También participa en actividades de desarrollo. Bruno Carpio: Developer orientado a QA y Validación Participa en el desarrollo y tiene un foco especial en las pruebas y validación del sistema. Revisa funcionalidades, detecta errores y verifica que lo desarrollado cumpla con los requerimientos definidos. Andrés Cordero: Stakeholder / representante del cliente Entrega información y requerimientos relacionados con el funcionamiento del hotel, revisa los avances y entrega retroalimentación que permite validar o ajustar las funcionalidades del sistema.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Minutas y levantamiento de requerimientos | Registro de reuniones y requerimientos obtenidos desde el Stakeholder. | Permite demostrar cómo se levantaron las necesidades del cliente. |
| Avance | Documento de especificación de requerimientos | Registro de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | Permite relacionar el desarrollo con las necesidades detectadas. |
| Avance | Product Backlog y Sprint Backlog | Historias de usuario, tareas, prioridades y Sprints administrados en Jira. | Evidencia la aplicación de Scrum y el seguimiento del proyecto. |
| Avance | Prototipo web funcional | Avances de las interfaces y funcionalidades desarrolladas con HTML, CSS y JavaScript. | Permite observar de forma directa el avance del software. |
| Avance | Modelo de base de datos | Modelo relacional utilizado para organizar la información del sistema. | Evidencia el diseño y estructuración de los datos. |
| Avance | Repositorio y control de versiones | Registro del desarrollo y cambios realizados mediante Git/GitHub. | Permite mantener trazabilidad y demostrar trabajo colaborativo. |
| Final | Casos y resultados de pruebas | Registro de pruebas realizadas sobre las funcionalidades desarrolladas. | Permite comprobar el funcionamiento y detectar errores. |
| Final | Sistema web funcional y documentación | Versión integrada del sistema junto con su documentación. | Permite evidenciar el resultado final del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos. | Levantamiento de requerimientos | Identificar necesidades y funcionalidades mediante reuniones con el Stakeholder. | Meet, documentos, entrevistas | 2 semanas | Pablo / Benjamín / Bruno | Depende de la disponibilidad del Stakeholder. |
| Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos. | Especificación de requerimientos | Documentar requerimientos funcionales y no funcionales. | Excel, prototipo | 1 semana | Equipo BPB | Puede actualizarse según la retroalimentación |
| Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional. | Product Backlog y planificación | Crear historias de usuario, definir prioridades y organizar Sprints. | Jira | Durante todo el proyecto | Benjamín / Pablo | Se actualiza durante el desarrollo. |
| Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste. | Diseño de arquitectura e interfaces | Diseñar navegación, estructura, módulos e interfaz del sistema. | HTML, CSS, herramientas de diseño | 2 semanas | Pablo / Equipo | Puede modificarse según las revisiones. |
| Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones. | Diseño de base de datos | Modelar usuarios, áreas, activos, mantenciones, tareas, proyectos y costos. | PostgreSQL, Supabase | 2 semanas | Pablo / Equipo | Requiere normalizar los datos históricos. |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad. | Desarrollo de módulos principales | Desarrollar tareas, mantenciones, activos, garantías y proyectos. | HTML, CSS, JavaScript | 5 semanas | Equipo BPB | Desarrollo progresivo mediante Sprints. |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad. | Dashboard, Gantt y alertas | Incorporar indicadores, planificación y avisos automáticos. | JavaScript, Supabase | 2 semanas | Equipo BPB | Depende de la integración de los datos. |
| Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, con foco en la calidad y seguridad. | Roles y permisos | Implementar usuarios, autenticación y control de acceso. | Supabase Auth | 1 semana | Pablo / Benjamín | Los permisos serán validados con el Stakeholder. |
| Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste. | Pruebas y validación | Realizar pruebas y corregir errores encontrados. | Casos de prueba | 2 semanas | Bruno / Equipo | Se realizarán correcciones según los resultados. |
| Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida. | Validación y cierre | Presentar el sistema, recibir feedback y completar la documentación. | Sistema web, documentación | 1 semana | Equipo BPB | Requiere aprobación final. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificación y validación de requerimientos |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Product Backlog / planificación Scrum | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |
| Diseño de interfaz y arquitectura |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño y normalización de base de datos |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo base del sistema |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenciones y tareas |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activos y garantías |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obras / remodelaciones |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis y migración de datos históricos Excel |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación e integración con Supabase |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Dashboard, Carta Gantt y alertas |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Usuarios, roles y permisos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales progresivas |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |
| Integración y pruebas finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |
| Correcciones y validación con Stakeholder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |
| Documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x | x | x |
| Entrega y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

Fase 1: análisis, requerimientos y diseño inicial.

Fase 2: desarrollo, base de datos, migración, Supabase y pruebas progresivas.

Fase 3: integración, correcciones, validación, documentación y cierre.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.