Informe de Avance Proyecto APT  (Fase 2)

Sistema de Gestión de Mantenciones, Obras y Activos

Hotel & Centro de Eventos El Almendro

Estudiantes:

Bruno Víctor Carpio López
RUT: 24.793.696-3

Pablo Andrés Gamboa Huechucoy
RUT: 21.666.746-8

Benjamín Alexander Salinas Vallejos
RUT: 21.438.360-8

Asignatura: Capstone PTY4614

Sección: 003-D

Docente: Paz Constanza Morales Saavedra

Abstract (Español)	3

Abstract (Inglés)	3

1.Introducción	4

2.Estado actual del Proyecto APT	5

3.Ajustes realizados al proyecto	6

3.1 Dificultades encontradas	6

3.2 Factores que facilitaron el desarrollo	6

3.3 Retroalimentación recibida	7

3.4 Ajustes realizados	7

4.Metodología de trabajo	8

5.Avance del desarrollo	8

5.1 Desarrollo del sistema web	8

5.2 Base de datos	9

5.3 Migración de información	9

5.4 Funcionalidades desarrolladas	10

6.Evidencias del avance	10

7. Indicadores de calidad disciplinarios	11

8. Aspectos por mejorar y próximos pasos	12

9. Conclusions  Individual	13

9.1 Individual Conclusions: Pablo Gamboa	13

10. Reflection – Individual	14

10.1 Individual Reflection: Pablo Gamboa	14

11. Bibliografía	14

12. Anexos de evidencia	15

## Abstract (Español)

El presente informe muestra el avance de la segunda fase del Proyecto APT desarrollado para el Hotel y Centro de Eventos El Almendro. El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web orientado a mejorar la gestión de mantenciones, obras, mejoras y activos del establecimiento, permitiendo centralizar información que anteriormente era administrada principalmente mediante distintos archivos Excel.

Durante esta etapa se avanzó en el desarrollo de la interfaz web, la implementación de la base de datos en Supabase y la migración de información real entregada por el cliente. También se realizaron ajustes a la propuesta inicial a partir de las dificultades encontradas, la retroalimentación recibida y las necesidades que fueron apareciendo durante el desarrollo.

Uno de los principales cambios realizados fue pasar desde una metodología inicialmente planteada como híbrida a trabajar completamente con Scrum, utilizando Sprints para organizar y dar seguimiento a las actividades del proyecto. Además, se continuó mejorando la estructura del sistema y la organización de la información para que esta represente de mejor manera los procesos del cliente.

Actualmente el proyecto cuenta con una base de datos que contiene información real del establecimiento y con distintos módulos que se encuentran en proceso de integración con la aplicación web. Durante las siguientes etapas el trabajo estará enfocado principalmente en completar esta integración, realizar pruebas y validaciones, mejorar la documentación y preparar el sistema para su utilización por parte del cliente.

## Abstract (Inglés)

This report presents the progress made during the second phase of the APT Project developed for Hotel & Centro de Eventos El Almendro. The project consists of the development of a web-based system aimed at improving the management of maintenance activities, works, improvements, and fixed assets, centralizing information that was previously managed mainly through different Excel files.

During this stage, progress was made in the development of the web interface, the implementation of the Supabase database, and the migration of real information provided by the client. Several adjustments were also made to the initial proposal based on the difficulties identified, the feedback received, and the new needs that emerged during the development process.

One of the main changes was moving from an initially proposed hybrid methodology to a full Scrum approach, using Sprints to organize and monitor project activities. In addition, the system structure and data organization continued to be improved in order to better represent the client’s actual processes.

Currently, the project has a database containing real information from the organization and several modules that are being integrated into the web application. The next stages will mainly focus on completing this integration, performing tests and validations, improving the documentation, and preparing the system for its final use by the client.

## 1.Introducción

El Proyecto APT tiene como objetivo desarrollar una solución web para apoyar la gestión de mantenciones, obras, mejoras y activos del Hotel y Centro de Eventos El Almendro. La necesidad del proyecto surge debido a que gran parte de esta información se encontraba distribuida en diferentes archivos Excel, dificultando su consulta, actualización y seguimiento.

Durante las primeras etapas del proyecto se realizó el levantamiento de requerimientos junto con el cliente y se desarrolló un prototipo inicial que permitió validar la propuesta visual y las principales funcionalidades del sistema. A partir de esta retroalimentación se continuó desarrollando la aplicación y se comenzó a incorporar información real entregada por el cliente.

En esta segunda fase el trabajo se ha concentrado principalmente en mejorar la estructura del sistema, implementar la base de datos, migrar la información existente y avanzar en la integración de los distintos módulos de la aplicación. Al mismo tiempo, se han realizado ajustes en la metodología de trabajo y en la planificación, buscando mantener un desarrollo más ordenado y adaptable a los cambios que puedan surgir.

El presente informe describe los principales avances alcanzados, los cambios realizados durante el desarrollo, la metodología utilizada, las evidencias generadas y los aspectos que todavía deben ser mejorados durante las siguientes etapas del proyecto.

## 2.Estado actual del Proyecto APT

Actualmente el proyecto se encuentra en una etapa de desarrollo e integración. La estructura principal de la aplicación web ya se encuentra creada y se cuenta con distintas vistas relacionadas con mantenciones, remodelaciones, mejoras, activos y visualización de información mediante dashboard y carta Gantt.

Durante esta fase uno de los avances más importantes ha sido trabajar con la información real entregada por el cliente. Para esto fue necesario revisar los distintos archivos proporcionados, identificar sus estructuras y posteriormente organizar la información para incorporar a la base de datos.

La base de datos se encuentra implementada mediante Supabase y actualmente almacena información correspondiente a mantenciones, inventarios, remodelaciones, proyectos futuros, jardinería, prevención, proveedores y otros registros relacionados con el funcionamiento del establecimiento.

También se ha avanzado en la conexión de la aplicación web con Supabase. Algunos módulos ya trabajan con información real de la base de datos, mientras que otros se encuentran preparados para continuar su integración durante las siguientes etapas.

El proyecto mantiene como objetivo que el cliente pueda consultar y administrar esta información desde una sola plataforma, reduciendo progresivamente la dependencia de los distintos archivos Excel utilizados anteriormente.

## 3.Ajustes realizados al proyecto

Durante el desarrollo se han realizado distintos ajustes respecto a la propuesta inicial. Estos cambios surgieron principalmente a partir de las dificultades encontradas, la retroalimentación recibida por parte del docente y del cliente, y el análisis realizado durante el avance del sistema.

### 3.1 Dificultades encontradas

Una de las principales dificultades fue trabajar con la información proporcionada por el cliente. Los archivos Excel presentaban estructuras diferentes entre sí, con distintas hojas, columnas, comentarios y formas de registrar la información. Esto hizo necesario realizar una revisión previa antes de comenzar la migración hacia la base de datos.

Otra dificultad fue definir correctamente la estructura de algunos módulos, debido a que durante el desarrollo se fue comprendiendo de mejor manera cómo el cliente organiza realmente sus actividades. Por ejemplo, Jardinería y Prevencionista inicialmente podían interpretarse como áreas separadas, pero posteriormente se definió que ambas corresponden a subapartados dentro de Mantención General.

También fue necesario ir ajustando algunas partes del prototipo inicial para poder trabajar posteriormente con datos reales y no solamente con información simulada.

### 3.2 Factores que facilitaron el desarrollo

Uno de los principales factores que ha facilitado el avance del proyecto ha sido la comunicación entre los integrantes del equipo, ya que ha permitido distribuir las actividades y resolver en conjunto las dificultades que han ido apareciendo.

También ha sido importante mantener contacto con el cliente, ya que la información y retroalimentación entregada han permitido comprender de mejor manera cómo se realizan actualmente las mantenciones, obras, inventarios y proyectos dentro del establecimiento.

Otro factor que ha ayudado al desarrollo ha sido el uso de herramientas como Git para el control de versiones, Supabase para el almacenamiento y organización de la información, y las herramientas de desarrollo utilizadas por el equipo. Esto ha permitido mantener un mayor orden y realizar cambios sin perder los avances realizados anteriormente.

### 3.3 Retroalimentación recibida

Durante el desarrollo se ha recibido retroalimentación tanto del docente como del cliente. Esta retroalimentación ha permitido corregir algunos aspectos de la planificación y mejorar la forma en que se representa el sistema.

Uno de los cambios más importantes fue revisar la metodología utilizada. Inicialmente el proyecto fue presentado utilizando un enfoque híbrido, pero posteriormente se determinó que la forma de trabajo utilizada por el equipo correspondía de mejor manera a Scrum, debido al uso de Sprints, Product Backlog, revisiones y adaptación constante a los cambios.

También se han recibido observaciones relacionadas con la estructura y presentación del proyecto, entre ellas la necesidad de mejorar el diagrama de arquitectura para representar de manera más clara el funcionamiento actual del sistema.

### 3.4 Ajustes realizados

A partir de estas dificultades y retroalimentaciones se realizaron distintos ajustes. Se definió Scrum como metodología de trabajo del proyecto, se reorganizó la estructura de algunos módulos, se mejoró el modelo de datos y se comenzó a trabajar con información real entregada por el cliente.

También se realizó una revisión y migración progresiva de los archivos originales hacia Supabase, procurando conservar la información histórica y los valores originales cuando existían datos incompletos o difíciles de interpretar.

Además, se mantiene como mejora pendiente actualizar el diagrama de arquitectura para que refleje correctamente la estructura actual del sistema y la relación entre la interfaz web, la lógica de la aplicación y la base de datos.

## 4.Metodología de trabajo

Para el desarrollo del proyecto se utiliza Scrum, un marco de trabajo ágil que permite organizar las actividades mediante ciclos de trabajo denominados Sprints y facilita la adaptación frente a cambios durante el desarrollo (Drumond, s. f.).

El trabajo se organiza mediante Sprints, en los cuales se definen las tareas que serán desarrolladas durante un periodo determinado. Estas actividades se obtienen desde el Product Backlog y se priorizan según las necesidades del proyecto.

Al comienzo de cada Sprint se revisan las tareas que deben ser desarrolladas y se distribuyen entre los integrantes del equipo. Durante el desarrollo se mantiene comunicación para revisar el avance y resolver dificultades. Al finalizar, se revisan los resultados obtenidos y se identifican posibles mejoras para el siguiente Sprint.

Dentro del equipo, Pablo Gamboa cumple funciones relacionadas con la coordinación general, desarrollo de la interfaz e integración del sistema. Benjamín Salinas participa principalmente en el seguimiento del Product Backlog y desarrollo, incluyendo trabajo asociado al backend. Bruno Carpio participa principalmente en actividades de revisión, pruebas y validación.

Scrum ha permitido adaptar el proyecto cuando aparecen nuevos requerimientos o información adicional por parte del cliente, sin perder la organización general del trabajo.

## 5.Avance del desarrollo

### 5.1 Desarrollo del sistema web

Se ha desarrollado una aplicación web utilizando HTML, CSS y JavaScript. La aplicación cuenta con distintas vistas que permiten organizar la información del sistema mediante una interfaz basada principalmente en tarjetas, formularios y secciones visuales.

Actualmente existen vistas relacionadas con dashboard, mantenciones, remodelaciones, mejoras, activos y carta Gantt. Algunas de estas secciones ya utilizan información real proveniente de Supabase, mientras que otras se encuentran en proceso de integración.

### 5.2 Base de datos

La base de datos se encuentra implementada mediante Supabase, utilizando PostgreSQL como sistema de almacenamiento.

Durante esta fase se trabajó en la creación y adaptación de distintas tablas necesarias para representar la información del cliente. Se buscó mantener una estructura que permitiera relacionar elementos, mantenciones, ubicaciones, proyectos, tareas, inventarios y otros registros.

Además, se conservaron campos destinados a mantener el texto original proveniente de los archivos del cliente cuando era necesario, evitando modificar o perder información durante la migración.

### 5.3 Migración de información

Uno de los principales trabajos realizados durante esta fase fue la migración de información desde los documentos proporcionados por el cliente hacia Supabase.

Se trabajó con archivos correspondientes a Mantención General, Remodelaciones y Mejoras de Proyectos Futuros. También se incorporó información relacionada con inventarios, baños, controles, televisores, puertas, fosas, jardinería, prevención y guías de mantención.

Debido a que los documentos presentaban estructuras diferentes, la información fue revisada antes de ser incorporada. En los casos donde existían valores incompletos, comentarios o fechas que no podían interpretarse correctamente, se conservaron los valores originales para evitar modificar la información del cliente.

### 5.4 Funcionalidades desarrolladas

Hasta el momento se ha avanzado en la navegación general del sistema, autenticación, visualización de proyectos, gestión de información relacionada con remodelaciones, conexión con Supabase y visualización mediante carta Gantt.

También se encuentra preparada la información necesaria para continuar integrando Mantención General y Mejoras de Proyectos Futuros directamente con la base de datos.

El objetivo de las próximas etapas es completar esta integración y permitir que la información pueda ser administrada progresivamente desde la propia aplicación.

## 6.Evidencias del avance

Durante esta fase se han generado distintas evidencias que permiten demostrar el avance tanto en la planificación como en el desarrollo técnico del Proyecto APT.

Como parte del levantamiento inicial se cuenta con la matriz de requerimientos funcionales y no funcionales, donde se registran las principales necesidades identificadas junto con el cliente. También se dispone del prototipo web funcional, el cual ha permitido presentar y validar progresivamente la propuesta visual y las principales funcionalidades del sistema.

El desarrollo del proyecto se encuentra respaldado mediante el repositorio GitHub del equipo BPB, en el cual se mantiene el código fuente y los cambios realizados durante el desarrollo.

En relación con la base de datos, se cuenta con evidencia de la estructura implementada en Supabase y del proceso realizado para migrar la información entregada por el cliente desde distintos archivos Excel. Esta información incluye registros asociados a Mantención General, Remodelaciones y Mejoras de Proyectos Futuros.

Para demostrar la aplicación de Scrum también se incorporarán evidencias relacionadas con el Product Backlog, la organización de los Sprints y el seguimiento de las actividades realizadas durante cada periodo de trabajo.

Finalmente, se incorporarán capturas de los módulos del sistema que actualmente funcionan con información real, además de la visualización de Carta Gantt desarrollada como parte de las funcionalidades solicitadas para el sistema.

Las principales evidencias se encuentran organizadas en los anexos del presente informe.

# 7. Indicadores de calidad disciplinarios

De acuerdo con las competencias del perfil de egreso relacionadas con el Proyecto APT, se identificaron distintos indicadores de calidad que se encuentran presentes o en desarrollo dentro del sistema.

- 1.1 Diseña pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria: este indicador se encuentra en desarrollo, ya que se han definido revisiones funcionales para comprobar el funcionamiento de los principales módulos del sistema y posteriormente se realizarán pruebas más estructuradas.

- 1.2 Aplica pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria: se encuentra parcialmente presente. Durante el desarrollo se han realizado pruebas funcionales y correcciones a partir de problemas detectados, pero todavía deben completarse y documentarse las pruebas finales.

- 1.3 Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las pruebas: este indicador se encuentra presente, ya que durante el desarrollo se han realizado correcciones y ajustes en la aplicación a partir de errores identificados, pruebas realizadas y retroalimentación recibida.

- 2.1 Planifica proyectos informáticos de acuerdo con los requerimientos de la organización: se encuentra presente mediante el uso de Scrum, Product Backlog, definición de prioridades y planificación de actividades en Sprints.

- 2.2 Controla proyectos informáticos de acuerdo con los requerimientos de la organización: se encuentra presente mediante el seguimiento de las tareas desarrolladas durante cada Sprint, la revisión de los avances y la reorganización de actividades cuando aparecen nuevos requerimientos.

- 3.1 Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización: se encuentra presente mediante el diseño de la estructura de datos necesaria para representar mantenciones, elementos, proyectos, tareas, ubicaciones, inventarios y demás información entregada por el cliente.

- 3.2 Implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización: se encuentra presente mediante la implementación del modelo en PostgreSQL utilizando Supabase y la migración progresiva de la información real del establecimiento.

- 4.1 Construye una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento: se encuentra presente mediante el desarrollo de una aplicación web utilizando HTML, CSS y JavaScript.

- 4.2 Integra los distintos componentes de una solución de software: se encuentra presente mediante la integración entre la interfaz web, la lógica implementada en JavaScript y la base de datos Supabase.

- 4.3 Implanta una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento: este indicador se encuentra en desarrollo. Actualmente existe una versión funcional del sistema y algunos módulos ya trabajan con información real, pero todavía se debe completar la integración, validación y preparación de la versión final para el cliente.

# 8. Aspectos por mejorar y próximos pasos

Aunque se ha avanzado de manera importante durante esta fase, todavía existen aspectos que deben ser completados antes de finalizar el proyecto.

Uno de ellos es finalizar la integración de los módulos que todavía utilizan información simulada o que se encuentran parcialmente conectados con Supabase. También será necesario implementar y documentar pruebas funcionales que permitan comprobar que las principales funciones del sistema trabajan correctamente.

Otro aspecto a mejorar corresponde al diagrama de arquitectura, el cual debe actualizarse para representar de forma más clara la estructura actual del sistema.

Además, se continuará trabajando en la validación de la información migrada, en la documentación del proyecto y en la preparación de las funcionalidades necesarias para que el cliente pueda gestionar la información directamente desde la plataforma.

# 9. Conclusions  Individual

### 9.1 Individual Conclusions: Pablo Gamboa

During this phase of the APT Project, I have been able to participate in different areas of the development, especially in the web application, database integration, and organization of the information provided by the client.

One of the main challenges was working with different Excel files that did not have the same structure. This required reviewing and organizing the information before migrating it to the database. This process helped me understand the importance of designing a system based on the real needs and information of the client.

I also consider the change to Scrum an important improvement because it allowed us to organize the project in a clearer way and adapt the development according to the progress and feedback received.

The project still has tasks to complete, mainly related to the integration of all modules, testing, validation, and documentation. However, the progress made during this phase provides a solid base to continue developing the final solution.

# 10. Reflection – Individual

### 10.1 Individual Reflection: Pablo Gamboa

During the development of this project, I have learned that creating a software solution involves more than programming the application. It is also necessary to understand the client's information, organize the work, make decisions, and adapt the project when new requirements or difficulties appear.

I believe one of my main contributions has been participating in the development and integration of the system, as well as helping to organize the information that will be used by the application.

One aspect I still need to improve is the organization and documentation of some of the work completed during each Sprint. I also want to improve the architecture diagram so that it clearly represents how the current system works.

For the next stages, I want to continue working on the integration of the real data, perform more tests, and make sure that the final system is useful and understandable for the client.

# 11. Bibliografía

Drumond, C. (s. f.). ¿Qué es scrum? Desglose del marco de trabajo ágil. Atlassian.

ISO 25000. (s. f.). ISO/IEC 25010.

OpenAI. (2026). Introducción a ChatGPT. OpenAI Academy.

Pichai, S., Hassabis, D., & Kavukcuoglu, K. (2025, 18 de noviembre). Una nueva era de inteligencia con Gemini 3. Google. La publicación presenta también Google Antigravity como plataforma de desarrollo basada en agentes.

Uso de herramientas de inteligencia artificial: Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de inteligencia artificial únicamente como apoyo. ChatGPT fue utilizado principalmente para revisión de redacción, ortografía y reformulación de textos del informe (OpenAI, 2026), mientras que Google Antigravity fue utilizado como apoyo durante la programación, detección de errores y organización del código (Pichai et al., 2025). Los requerimientos, decisiones de diseño, arquitectura, funcionalidades y validación del proyecto fueron definidos y desarrollados por el equipo BPB.

# 12. Anexos de evidencia

Anexo A: Matriz de requerimientos funcionales y no funcionales

matriz_requerimientos_funcionales

Anexo B: Prototipo Web Hotel El Almendro

Prototipo Pagina Web El Almendro

Anexo C Repositorio GitHub Equipo BPB

Git Hub Equipo BPB

Anexo A: Matriz de requerimientos funcionales y no funcionales
Documento que contiene los principales requerimientos identificados para el desarrollo del sistema.

Anexo B: Prototipo Web Hotel El Almendro
Acceso al prototipo funcional desarrollado para validar la propuesta visual y las principales funcionalidades.

Anexo C: Repositorio GitHub Equipo BPB
Repositorio utilizado para mantener el código fuente y el control de versiones del proyecto.

Anexo D: Base de datos Supabase
Capturas de la estructura de la base de datos y de las principales tablas utilizadas por el sistema.

Anexo E: Product Backlog y seguimiento de Sprints
Evidencia de la planificación y seguimiento de las actividades utilizando Scrum.

Anexo F: Migración de información del cliente
Evidencias del proceso de incorporación a Supabase de la información proveniente de los documentos entregados por el cliente.

Anexo G: Módulos funcionando con información real
Capturas de las distintas secciones de la aplicación conectadas con la información almacenada en Supabase.

Anexo H: Carta Gantt del sistema
Evidencia de la visualización de Carta Gantt implementada como una de las funcionalidades solicitadas por el cliente.