|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta el momento hemos logrado avanzar con la base del sistema y el diseño de la interfaz que validamos en la Fase 1. Sin embargo, el factor que más ha facilitado el trabajo fue contar con el prototipo visual responsivo ya aprobado por Andrés Cordero. Por otro lado, la principal dificultad ha sido la etapa planificada para las Semanas 5 a 8 correspondiente al 'Diseño y normalización de la base de datos' y el 'Análisis y migración de datos históricos Excel'. Entender cómo estructurar los datos desordenados que el hotel manejaba manualmente para pasarlos a PostgreSQL en Supabase nos ha tomado más tiempo del presupuestado.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Como Product Owner, he priorizado estas dificultades directamente en nuestro Product Backlog. Para enfrentar el problema de la estructuración de datos, he mantenido comunicación directa y constante con Andrés Cordero para entender la lógica de negocio detrás de sus planillas. Además, a través de nuestro marco ágil (Scrum), hemos utilizado las reuniones de coordinación (Daily Scrum adaptado) con Pablo y Bruno para ajustar las tareas del Sprint Backlog y asegurar que la arquitectura de la base de datos responda a la realidad del hotel sin retrasar las pruebas de QA.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva. Destaco mi labor en la arquitectura de datos y el backend, específicamente en haber logrado diseñar el modelo relacional para separar las seis áreas de trabajo y sentar la lógica para que la calculadora automatizada de materiales (Cantidad × Costo Unitario) funcione de manera correcta. Para mejorar, me gustaría incorporar estándares de ciberseguridad y control de acceso más estrictos desde ahora, y no esperar hasta las etapas finales, ya que la protección de datos me interesa profesionalmente y el sistema manejará costos e información clave del hotel.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud técnica en este momento es sobre la mejor práctica para manejar la asincronía y el rendimiento de la plataforma ahora que dejaremos de usar datos simulados (local storage) para conectarnos de forma real con Supabase. Al docente me gustaría preguntarle: ¿Qué estrategia nos recomienda para manejar eficientemente el control de usuarios, roles y permisos directamente en Supabase sin sobrecargar las consultas desde el frontend?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No considero que necesitemos una redistribución de roles, ya que estamos funcionando bien según lo acordado. Sin embargo, dado que ya estamos integrando Supabase, necesitamos que Bruno (QA) comience a adaptar su matriz de pruebas funcionales para validar respuestas de la base de datos real, y no solo el comportamiento visual del prototipo. Por mi lado, junto a Pablo, debemos asignar más tiempo en los próximos Sprints a la integración de la Carta Gantt con las fechas extraídas directamente de la base de datos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo ha sido muy sólido. Destacamos la buena sinergia entre nuestras habilidades: Pablo ha liderado excelentemente la experiencia de usuario (UX/UI) y la facilitación como Scrum Master; yo me he enfocado en que la lógica de negocio y los requerimientos del cliente estén cubiertos en el backend; y Bruno ha asegurado la calidad y usabilidad del sistema. Como aspecto a mejorar, debemos optimizar el uso de GitHub; al empezar a integrar el backend con el frontend, necesitamos ser más ordenados con las ramas (branches) y el control de versiones para no generar conflictos al unificar el código.