Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Benjamín Alexander Salinas Vallejos |
| --- | --- |
| Rut | 21.438.360-8 |
| Carrera | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
| Sede | San Bernardo |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema Web para la Gestión de Tareas, Mantenciones, Obras y Activos Fijos por Áreas Operativas |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, Gestión de proyectos TI, Bases de datos, Ingeniería de requisitos, Calidad de software, Seguridad de sistemas |
| Competencias | Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles. Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, por medio de marcos de trabajo, herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y buenas prácticas de la industria del desarrollo de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El Proyecto APT aborda la problemática relacionada con la gestión de tareas, mantenciones, obras y activos del Área de Obras, Mantención y Mejoras del Hotel & Centro de Eventos El Almendro. Actualmente, parte de estos procesos se gestiona mediante planillas de Excel, registros manuales y mensajería informal, lo que genera dispersión de información, dificultades para mantener la trazabilidad de los trabajos realizados y poca visibilidad sobre los costos asociados. Esta situación se desarrolla en el Hotel & Centro de Eventos El Almendro y afecta principalmente a los trabajadores y responsables de las distintas áreas que participan en las actividades de mantención, reparación y gestión de materiales y activos. El proyecto es relevante para la Ingeniería en Informática porque busca abordar una necesidad real mediante el desarrollo de una solución de software. El aporte esperado consiste en centralizar la información y facilitar la gestión de tareas, materiales, costos, planificación, activos y garantías mediante una plataforma web. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en desarrollar un sistema web para centralizar la gestión de tareas, mantenciones, obras y activos fijos del Área de Obras, Mantención y Mejoras del Hotel & Centro de Eventos El Almendro. Se espera lograr una plataforma que permita organizar las actividades de las distintas áreas, gestionar tareas y solicitudes, registrar materiales y calcular sus costos, realizar seguimiento mediante una Carta Gantt, administrar activos fijos y sus garantías y generar alertas asociadas a fechas de vencimiento. Para abordar la problemática, el proyecto se desarrollará de manera progresiva, comenzando con el levantamiento y validación de requerimientos, seguido por el desarrollo e integración de las funcionalidades. Actualmente se cuenta con un prototipo desarrollado con HTML, CSS y JavaScript, utilizando información simulada y almacenamiento local. Posteriormente se contempla integrar la información mediante PostgreSQL utilizando Supabase. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que requiere aplicar conocimientos y procesos propios del desarrollo de soluciones de software. El proyecto considera el levantamiento de requerimientos, diseño de la solución, desarrollo de funcionalidades, gestión de datos, aplicación de una metodología de trabajo y realización de pruebas. Las competencias seleccionadas son necesarias para abordar la problemática debido a que permiten diseñar y desarrollar una solución de software, gestionar la información mediante una base de datos, analizar y definir los requerimientos de la organización y administrar el desarrollo del proyecto mediante una metodología de trabajo. Además, el proyecto considera aspectos relacionados con la calidad, seguridad, control de acceso y desarrollo de una interfaz web responsiva. De esta manera, el proyecto permite aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera en una situación concreta, relacionando las necesidades de una organización con el diseño y desarrollo de una solución informática. |
| Relación con los intereses profesionales | El Proyecto APT se relaciona con mis intereses profesionales principalmente en el desarrollo de software, backend, bases de datos, arquitectura de sistemas y seguridad informática. Estos intereses se reflejan en el proyecto mediante el trabajo relacionado con la estructura de datos, la lógica de negocio, la integración de información y la gestión de usuarios, roles y permisos. La realización de este proyecto contribuye a mi desarrollo profesional porque me permite aplicar estos conocimientos en una situación real, considerando requerimientos de una organización y participando en el desarrollo de una solución que debe ser funcional, organizada y segura. Además, la participación en la gestión de requerimientos y priorización de tareas me permite fortalecer aspectos relacionados con la planificación y organización de proyectos de software. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del Proyecto APT es factible debido a que se cuenta con un periodo de 16 semanas académicas para desarrollar progresivamente las distintas etapas del proyecto. La planificación se encuentra organizada mediante Sprints semanales, lo que permite distribuir las actividades y realizar revisiones periódicas del avance. Para desarrollar el proyecto se requieren computadores, herramientas de desarrollo y control de versiones, además de tecnologías como HTML, CSS y JavaScript. Para la etapa de integración de datos se contempla utilizar PostgreSQL mediante Supabase. También se utilizará Git y GitHub para mantener el control de versiones y facilitar el trabajo colaborativo. Entre los factores que facilitan el desarrollo se encuentran la existencia de un prototipo inicial, los requerimientos levantados con el representante de la organización, la disponibilidad de herramientas de desarrollo y la organización del trabajo mediante Scrum. Entre los factores que podrían dificultar el desarrollo se encuentran la disponibilidad de información necesaria para implementar la base de datos, la coordinación con el representante de la organización y el tiempo disponible para desarrollar y validar las funcionalidades. Para enfrentar estas dificultades, se contempla priorizar las actividades mediante el Product Backlog, realizar revisiones periódicas y ajustar las tareas de los Sprints según las necesidades y avances del proyecto. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar, desarrollar e implementar un sistema web interactivo de gestión centralizada para el Área de Obras, Mantención y Mejoras (OMM) del Hotel & Centro de Eventos El Almendro, que permita digitalizar y automatizar el registro de tareas en seis áreas operativas, el cálculo automático de costos de materiales, el seguimiento temporal mediante Carta Gantt y la gestión de garantías de activos fijos. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diagnosticar los flujos operacionales actuales de mantención y compras de materiales mediante entrevistas con el personal del hotel. Diseñar la arquitectura de software y el modelo relacional de datos en PostgreSQL/Supabase para organizar la información de áreas, activos y tareas. Completar e integrar la interfaz web responsiva para las distintas funcionalidades del sistema. Integrar las funcionalidades desarrolladas con la base de datos, reemplazando la información simulada por información almacenada en el sistema. Implementar y validar la lógica de negocio asociada al cálculo automático de materiales, planificación mediante Carta Gantt y generación de alertas para mantenciones y garantías de activos fijos. Implementar y validar el sistema de usuarios, roles y permisos de acceso según las responsabilidades de cada perfil. Ejecutar pruebas funcionales, de integración, usabilidad y compatibilidad para validar el funcionamiento de los módulos desarrollados. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del Proyecto APT se utilizará una metodología ágil adaptada basada en Scrum, ajustada al tamaño del equipo, al contexto académico y a las necesidades del proyecto. El trabajo se organizará durante 16 semanas mediante Sprints semanales. Al inicio de cada Sprint se seleccionarán las actividades prioritarias desde el Product Backlog y se definirán las tareas que serán desarrolladas durante el periodo. Durante el Sprint se realizarán instancias breves de coordinación para revisar avances, tareas pendientes y posibles dificultades. Al finalizar cada Sprint se revisarán las funcionalidades desarrolladas y, cuando corresponda, se presentarán los avances al representante del Hotel & Centro de Eventos El Almendro para obtener retroalimentación. Posteriormente, el equipo realizará una revisión interna de las dificultades y oportunidades de mejora para ajustar los siguientes Sprints. El proyecto se organizará en cuatro etapas principales: definición y prototipo, desarrollo de la base de datos e integración inicial, integración funcional y finalmente validación y cierre. Funciones y responsabilidades Benjamín Salinas: Product Owner y Developer Mantener y priorizar el Product Backlog según los requerimientos del cliente. Participar en el desarrollo y en las actividades técnicas de cada Sprint. Pablo Gamboa: Scrum Master y Full Stack Developer Facilitar la aplicación de Scrum, coordinar al equipo, apoyar la planificación de Sprints, identificar bloqueos y participar en el desarrollo Full Stack. Bruno Carpio: Developer orientado a QA y Validación Participar en el desarrollo, realizar pruebas, validar criterios de aceptación, detectar errores y apoyar la documentación. Andres Cordero: Stakeholder / Representante del cliente Entregar requerimientos, participar en revisiones y proporcionar retroalimentación para actualizar y priorizar el Product Backlog.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Minutas y levantamiento de requerimientos | Registro de reuniones y requerimientos obtenidos desde el Stakeholder. | Permite demostrar cómo se levantaron las necesidades del cliente. |
| Avance | Documento de especificación de requerimientos | Registro de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | Permite relacionar el desarrollo con las necesidades detectadas. |
| Avance | Product Backlog y Sprint Backlog | Historias de usuario, tareas, prioridades y Sprints administrados en Jira. | Evidencia la aplicación de Scrum y el seguimiento del proyecto. |
| Avance | Prototipo web funcional | Avances de las interfaces y funcionalidades desarrolladas con HTML, CSS y JavaScript. | Permite observar de forma directa el avance del software. |
| Avance | Modelo de base de datos | Modelo relacional utilizado para organizar la información del sistema. | Evidencia el diseño y estructuración de los datos. |
| Avance | Repositorio y control de versiones | Registro del desarrollo y cambios realizados mediante Git/GitHub. | Permite mantener trazabilidad y demostrar trabajo colaborativo. |
| Final | Casos y resultados de pruebas | Registro de pruebas realizadas sobre las funcionalidades desarrolladas. | Permite comprobar el funcionamiento y detectar errores. |
| Final | Sistema web funcional y documentación | Versión integrada del sistema junto con su documentación. | Permite evidenciar el resultado final del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ingeniería de requisitos. Gestión de proyectos y metodologías. | Levantamiento de requerimientos | Recopilar y analizar las necesidades del Hotel mediante reuniones y entrevistas con el Stakeholder. | Reuniones, documentos, computador, Google Docs | Semanas 1–2 | Benjamín, Pablo y Bruno | Requiere disponibilidad del Stakeholder para validar la información. |
| Diseño y generación de soluciones de software. Ingeniería de requisitos. Gestión de proyectos y metodologías. | Definición de alcance y requerimientos | Organizar los requerimientos funcionales y no funcionales y definir el alcance inicial del sistema. | Documento de requerimientos, Product Backlog, computador | Semanas 2–4 | Benjamín | Los cambios del Stakeholder deberán incorporarse al Product Backlog. |
| Diseño y generación de soluciones de software. Desarrollo de proyectos de software para plataformas y dispositivos móviles. | Diseño y desarrollo del prototipo web | Diseñar y completar las interfaces principales del sistema mediante HTML, CSS y JavaScript. | HTML, CSS, JavaScript, editor de código, computador | Semanas 3–6 | Pablo y Benjamín | Se utilizarán los requerimientos validados como base para las interfaces. |
| Soluciones de información y bases de datos. Desarrollo de soluciones con foco en calidad y seguridad. | Diseño del modelo de datos | Diseñar la estructura relacional para áreas, tareas, activos, materiales, usuarios y mantenciones. | PostgreSQL, Supabase, documentación técnica | Semanas 5–7 | Benjamín y Pablo | Se deberá validar la estructura antes de realizar la integración. |
| Diseño y generación de soluciones de software. Soluciones de información y bases de datos. Desarrollo de soluciones con foco en calidad y seguridad. | Integración con la base de datos | Conectar los módulos desarrollados con Supabase y reemplazar progresivamente los datos simulados por información almacenada. | Supabase, PostgreSQL, JavaScript, GitHub | Semanas 8–12 | Pablo y Benjamín | Depende de la disponibilidad de la información necesaria para la base de datos. |
| Diseño y generación de soluciones de software. Soluciones de información y bases de datos. Desarrollo de soluciones con foco en calidad y seguridad. | Implementación de lógica de negocio | Integrar cálculos de materiales, Carta Gantt, alertas de mantenciones y garantías. | JavaScript, Supabase, computador | Semanas 10–14 | Benjamín y Pablo | Se deben validar los cálculos y fechas antes de la entrega. |
| Gestión de proyectos y metodologías. Desarrollo de soluciones con foco en calidad y seguridad. | Implementación de usuarios y permisos | Configurar roles y permisos para controlar el acceso a las funcionalidades del sistema. | JavaScript, Supabase, matriz de permisos | Semanas 11–14 | Benjamín y Pablo | Se deberán realizar pruebas con cada perfil definido. |
| Diseño y generación de soluciones de softwar Desarrollo de soluciones con foco en calidad y seguridad. Desarrollo de proyectos de software para plataformas y dispositivos móviles. | Pruebas y validación | Ejecutar pruebas funcionales, integración, usabilidad y compatibilidad para detectar y corregir errores. | Matriz de pruebas, navegadores, PC, dispositivos móviles | Semanas 13–15 | Bruno, Benjamín y Pablo | Los errores detectados deberán registrarse y corregirse antes del cierre. |
| Gestión de proyectos y metodologías. Desarrollo de soluciones con foco en calidad y seguridad. | Cierre y documentación | Preparar la versión final del sistema, documentación y evidencias del proyecto. | Sistema web, GitHub, documentos, evidencias | Semana 16 | Benjamín, Pablo y Bruno | Se verificará el cumplimiento de los objetivos y entregables. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificación y validación de requerimientos |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Product Backlog / planificación Scrum | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |
| Diseño de interfaz y arquitectura |  | x | x | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño y normalización de base de datos |  |  | x | x | x | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo base del sistema |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenciones y tareas |  |  |  | x | x | x | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activos y garantías |  |  |  |  | x | x | x | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obras / remodelaciones |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis y migración de datos históricos Excel |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación e integración con Supabase |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | X |  |  |  |  |  |  |
| Dashboard, Carta Gantt y alertas |  |  |  |  |  |  |  |  | X | x | x | x | x | X |  |  |  |  |  |
| Usuarios, roles y permisos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales progresivas |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |  |  |  |
| Integración y pruebas finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | x | x | x |  |  |  |
| Correcciones y validación con Stakeholder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  | X |  |
| Documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x | X |
| Entrega y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | x |

Fase 1: análisis, requerimientos y diseño inicial.

Fase 2: desarrollo, base de datos, migración, Supabase y pruebas progresivas.

Fase 3: integración, correcciones, validación, documentación y cierre.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.